Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

Ul. T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmet zákazky:

STAVEBNÉ PRÁCE

„Projekt obnovy povrchu areálu Správy majetku
mesta Prievidza“

JUDr. Ján Martiček

konateľ spoločnosti

A.  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

IČO: 36 349 429

Sídlo: Ul. T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

Krajina: Slovenská republika

v zastúpení:  Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., Ul. T. Vansovej 24, 971 01  Prievidza

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Valko

Telefón:  0911033938

E-mail: valko@smmpd.sk

- Predmet zákazky a opis technických požiadaviek :

Názov: „Projekt obnovy povrchu areálu Správy majetku mesta Prievidza“

  - Druh zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác

  - Predmetom zákazky je obnova spevnenej plochy, využívanej na vjazd/výjazd
a parkovanie v areály Správy majetku mesta Prievidza podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude priložená k tejto výzve v elektronickej podobe (Technická správa.pdf, 01-Situácia.pdf, 02-Charakteristické rezy.pdf, 03-Pozdĺžny profil.pdf, 04_Detail odvodňov žľabu.pdf, 05_SituáciaTDZ.pdf, SITUÁCIA VÝŠKY + sklony.pdf, SITUÁCIA VÝŠKY +frezovanie.pdf, SITUÁCIA VÝŠKY bez frez.pdf). Odvodňovacie žlaby a príslušenstvo BGZ-S SV G NW 150 dodá obstarávateľ.

  - Podmienkou účasti je obhliadka objektu, ktorú je povinný záujemca vykonať, aby si overil a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka miesta výkonu prác sa uskutoční po telefonickom dohovore na č. tel.: 0911 244 015 – Peter Wittemann.

  - Termín zhotovenia diela: do 15.09.2019

  - Max. hodnota zákazky (bez DPH):   35 000,00 € bez DPH

  - Spôsob vzniku záväzku: na základe zmluvy o dielo

- Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

- Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa .

- Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

  - Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritériá. Cenová ponuka musí obsahovať všetky súvisiace časti pre zabezpečenie dodávky v plnom požadovanom rozsahu.

  - Celkový rozpis pre určenie ceny je uvedený v samostatných prílohách, ktoré sú súčasťou tejto výzvy (Príloha č. 1 – Tabuľka č. 1).

  - Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:

- oprávnenie poskytovať predmet zákazky (výpis z obchodného registra)-§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, podľa ktorého je oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je predmetom obstarávania podľa tejto výzvy,

- čestné vyhlásenie o tom, že:

- o tom, že spĺňa všetky podmienky účasti  podľa §32, zákona o VO,

- o tom, že nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.),

- o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov  uvedených v ponuke a jej prílohách,

- dve vyhotovenia Zmluvy o dielo, doplnené  v nevyplnených častiach a podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, vrátane dvoch podpísaných príloh č. 1-cenovej kalkulácie.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena bude    uvedená v eurách.

  - Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena spolu bez DPH

- navrhovaná zmluvná cena spolu vrátane DPH

  - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

- Miesto a lehota na predkladanie ponúk

  - Ponuky je možné predkladať len v listinnej, tieto je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa:

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., ul. T. Vansovej č. 24, 971 01  Prievidza, v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž „Projekt obnovy povrchu areálu Správy majetku mesta Prievidza“ – neotvárať.

  - Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  26.07.2019 o 12:00 hod.

  - Písomná ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená, na ponuku doručenú elektronicky po uplynutí lehoty sa pri vyhodnocovaní ponúk nebude prihliadať.

- Preskúmanie ponúk

  - Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky určené náležitosti a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto súťažných podkladoch.

  - Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.

- Vyhodnotenie ponúk

  - Ponuky budú vyhodnocované len podľa stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk.

  - Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eurách, bez DPH – v zmysle  bodu 5,2 súťažných podkladov (tabuľka č. 1).

  - Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.

  - Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v eurách bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov.

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky.

- Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

  - Po vyhodnotení cenových ponúk bude zaslané oznámenie len úspešnému uchádzačovi.

  - Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o dielo.

  - Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti obstarávateľa.

V Prievidzi  19.07.2019

JUDr. Ján Martiček

konateľ spoločnosti

PRÍLOHA č.1  - Cenová kalkulácia

Tabuľka č. 1 –  Projekt obnovy povrchu areál Správy majetku mesta Prievidza

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, orientačný výkaz-výmer | Merná jednotka | Množstvo výmera | Jednotková cena | Celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113107141 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 101,500 |  |  |
| 2 | 113107232 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 5,400 |  |  |
| 3 | 113154110 | Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t | m2 | 295,000 |  |  |
| 4 | 113205121 | Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t | m | 50,000 |  |  |
| 5 | 113208111 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | 4,000 |  |  |
| 6 | 564750211 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm | m2 | 3,840 |  |  |
| 7 | 564752114 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm | m2 | 2,200 |  |  |
| 8 | 572754112 | Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm | m2 | 319,000 |  |  |
| 9 | 573231111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2 | m2 | 1 228,000 |  |  |
| 10 | 577134231 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 614,000 |  |  |
| 11 | 596911141 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 1,640 |  |  |
| 12 | 592460007700 | Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá | m2 | 1,640 |  |  |
| 13 | 596911221 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm | m2 | 2,200 |  |  |
| 14 | 592460008500 | Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá | m2 | 2,200 |  |  |
| 15 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 11,000 |  |  |
| 16 | 915711212 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | 184,100 |  |  |
| 17 | 915721212 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | 6,250 |  |  |
| 18 | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky | m | 184,100 |  |  |
| 19 | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 6,250 |  |  |
| 20 | 916362111 | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 76,500 |  |  |
| 21 | 592170002200 | Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 76,500 |  |  |
| 22 | 916561111 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 4,000 |  |  |
| 23 | 592170001800 | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá | ks | 4,000 |  |  |
| 24 | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | m3 | 2,375 |  |  |
| 25 | 935114625 | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie BGZ-S s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy E 600 | m | 22,000 |  |  |
| 26 | 979083112 | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m | t | 49,727 |  |  |
| 27 | 979083191 | Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny | t | 944,813 |  |  |
| 28 | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 49,727 |  |  |
| 29 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 165,879 |  |  |
| 30 | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 87,000 |  |  |
| 31 | 919720111 | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu | m2 | 87,000 |  |  |
| 32 | 938908401 | Očistenie povrchu chodníkov ručne zametaním | m2 | 853,000 |  |  |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH 20 % |  |
| Celková cena s DPH |  |

Návrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

je uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

|  | Zmluvné strany |
| --- | --- |

1. Objednávateľ :	Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.

T. Vansovej 24

971 01 Prievidza

Zastúpený : 	JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  :

- zmluvných 	JUDr. Ján Martiček

- technických	Peter Wittemann - vedúci technického úseku

wittemann@smmpd.sk, č.t. 0911 244 015

Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN : 	SK6956000000009018876001

IČO  :                                  	36 349 429

IČ DPH  :                            	SK202 209 2490

Zápis :	v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 	16228/R

e-mail:	sekretariat@smmpd.sk

číslo telefónu:	046/5111911

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Zastúpený :

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  :

- zmluvných

- technických

Bankové spojenie :

IBAN :

IČO  :

IČ DPH  :

Zápis :

e-mail:

číslo telefónu:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Zmluvu o dielo uzatvárajú zmluvné strany v súlade a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch zhotoviteľa, postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela s názvom: „Projekt obnovy povrchu areálu Správy majetku mesta Prievidza“.

Predmetom zmluvy je obnova spevnenej plochy, využívanej na vjazd/výjazd
a parkovanie v areály Správy majetku mesta Prievidza podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohou č.2 tejto zmluvy. Cenová kalkulácia predložená Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom, na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky, zo dňa ........2019, tvorí prílohu č. 1, ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.  Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, na svoje náklady a nebezpečenstvo, v rozsahu podľa opisu predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou, za podmienok stanovených a vzájomne dohodnutých touto zmluvou a podľa pokynov objednávateľa.

3. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje riadne vyhotovené a dodané dielo bez vád prevziať od zhotoviteľa v stanovenej, vzájomne dohodnutej lehote na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa článku III. tejto zmluvy.

#### II. Čas plnenia predmetu zmluvy

# Termín začatia vykonania diela : dňom odovzdania staveniska

# Termín ukončenia a odovzdania diela: do 15.09.2019

# V prípade, ak Vykonávateľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa bodu 3.2 tejto zmluvy v bežnom pracovnom čase a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých smenách, resp. prácou nadčas. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Vykonávateľovi v dôsledku ťažkostí dodržať termín zhotovenia diela uvedený v bode 3.2 zmluvy nemožno vyúčtovať Objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela.

# Objednávateľ je povinný prevziať od Zhotoviteľa len riadne a bez vád kompletne zhotovené dielo.

### III. Cena diela a platobné podmienky

- Cena za dodané dielo je stanovená na základe cenovej kalkulácie zhotoviteľa, podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ako cena maximálna a platná počas doby trvania tejto zmluvy. Celková cena diela je stanovená v nasledujúcom členení:

# Cena bez DPH:		............. €

# 20 % DPH:		............. €

# Cena spolu s DPH:	............. €

# Slovom: ......................................................

- Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena za dielo uvedená v článku III. ods. 1 tejto zmluvy je cena maximálna a že zohľadňuje všetky priame i nepriame náklady potrebné na vykonanie uvedeného diela, napríklad: vlastnú dopravu, množstvo spotrebovanej energie k realizácií diela, vodné, stočné pri realizácií diela, opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie diela, prípadné práce v dňoch pracovného voľna a pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch, prepravu, zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov, odvoz prebytočného materiálu a odpadov, vrátane poplatkov za skládkovanie, náklady na stráženie, likvidáciu odpadu  a akékoľvek iné náklady súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje v požadovanej kvalite, pri dodržaní všetkých platných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a postupov upravujúcich výrobu, technické prevedenie diela podľa tejto zmluvy.

- V prípade, ak dôjde k legislatívnej zmene DPH, výška DPH bude vyčíslená a fakturovaná podľa právnych noriem platných v čase fakturácie.

- Cenu objednávateľ zaplatí na základe dodanej faktúry vystavenej zhotoviteľom po riadnom a včasnom odovzdaní a prevzatí diela v plnom rozsahu, bez vád a nedorobkov, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného poverenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktorý bude spolu so Súpisom vykonaných prác podpísaný poverenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, tvoriť prílohy dodanej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za diela po častiach, s tým že prvá časť ceny za dielo vo výške 50% z celkovej dohodnutej ceny podľa bodu č. 1, tohto článku je splatná  do 21 dní odo dňa jej doručenia faktúry objednávateľovi, druhá časť ceny za dielo vo výške zvyšných 50% z celkovej ceny za dielo podľa bodu č. 1 tohto článku zmluvy bude splatná do 31.1.2020.

- Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:

-  označenie zhotoviteľa a objednávateľa (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH);

-  číslo faktúry;

-  deň vystavenia, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia;

-  číslo účtu, na ktorý sa má platiť;

- fakturovanú cenu za dielo bez DPH, (u neplatcov DPH bude uvedená konečná cena,  s uvedením „neplatca DPH“);

-  rozpis poskytnutých dodávok a služieb potvrdený podpisom a pečiatku zhotoviteľa;

-  pečiatku a podpis oprávnenej zhotoviteľa.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve alebo náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia novej  faktúry ako daňového dokladu vystaveného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný:

a) poskytovať zhotoviteľovi diela súčinnosť pri realizácii diela,

b) odovzdať zhotoviteľovi do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy časť nehnuteľnosti slúžiacej ako stavenisko, na ktorom sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať poriadok, čistotu, a na vlastné náklady priebežne odstraňovať odpad, suť a nečistoty, ktoré v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa vznikli. Popri stavenisku objednávateľ umožní zhotoviteľovi odber elektrickej energie a studenej vody,

c) upozorniť zhotoviteľa na nedostatky v priebehu realizácie diela,

d) prevziať riadne zhotovené dielo v dohodnutom termíne.

e) odovzdať zhotoviteľovi do 5.8.2019 nasledovný tovar:

| Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná ( pre BGU-Z SV, BGZ-S SV), HYDRO BG | ks | 4,000 |
| --- | --- | --- |
| Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, lxšxhr 500x197x25 mm, rozmer štrbiny MW 27x13 mm, trieda E 600, s rýchlouzáverom, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG | ks | 44,000 |
| Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 150, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 240 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG | ks | 20,000 |
| Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 151, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 240 mm, spodný odtok, bez spádu, betónový s liatinovou hranou a s otvorom, HYDRO BG | ks | 2,000 |
| potrebný spojovaci material | súb. | 1,000 |

2. Objednávateľ má právo:

a) počas vykonávania diela kontrolovať vykonanie množstva a kvality prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady diela s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote, ale i odsúhlasovať stavebný denník.

b) skontrolovať všetky práce alebo ich časti, ktoré sa ďalším postupom prác zakryjú alebo sa stanú neprístupnými. Súhlas so zakrytím dá objednávateľ formou zápisu do stavebného denníka,

c)  ak počas plnenia diela dochádza k jeho vadnému plneniu,  zastaviť vykonávanie ďalších prác až do odstránenia vadného plnenia,

3. Zhotoviteľ je povinný:

a) pri vyhotovovaní diela riadiť sa pokynmi objednávateľa;

b) preukázateľne vyškoliť svojich zamestnancov s bezpečnostnými i protipožiarnymi predpismi – za prípadné úrazy zamestnancov zhotoviteľa nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ;

c) pri vyhotovovaní diela v spolupráci so subdodávateľmi zhotoviteľa, sa na zamestnancov subdodávateľa vzťahujú tie isté práva a povinnosti ako na zamestnancov zhotoviteľa, zhotoviteľ nesie za ich činnosť plnú zodpovednosť;

d) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný každý deň udržiavať čistotu a poriadok na prevzatom stavenisku, na priľahlých pozemkoch a  komunikáciách určených na dopravu materiálu, a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní prác na vlastné náklady. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť aj napriek výzve objednávateľa na zjednanie nápravy v primeranej lehote, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa,

e) viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom a mať ho trvale dostupný na stavbe počas pracovného času;

f) do stavebného denníka je oprávnený vykonávať zápisy zo strany zhotoviteľa ..................................(doplní zhotoviteľ) a zo strany objednávateľa Peter Wittemann-vedúci technického úseku;

g) do stavebného denníka je povinný zapisovať všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1 x týždenne k zápisom v stavebnom denníku uviesť svoje vyjadrenia. V prípade, že tak nevykoná má sa za to, že s obsahom zápisov v stavebnom denníku v plnom rozsahu súhlasí.

h) pred každým ukončením časti diela, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, vyzvať objednávateľa prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku k prehliadke prác minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté , alebo sa stali neprístupnými, na svoj náklad. Ak sa však objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote napriek výzve nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak to od zhotoviteľa požaduje.

i) stavebný denník viesť do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovávať ho minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

j) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci dodržiavali pracovnú disciplínu a zásady BOZP a PO. V prípade zjavného porušenia pracovnej disciplíny, zásad BOZP a PO, v prípade ohrozenia vzniku škody má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť bez nároku zhotoviteľa na náhradu škody, resp. na náhradu nákladov, ktoré mu do doby odstúpenia od zmluvy vznikli.

k)  zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na vykonanie diela, zabezpečiť dodržiavanie opatrení na ochranu majetku tretích osôb, ktoré užívajú nebytové priestory objektu, v ktorom sa dielo zhotovuje,

l) zabezpečiť prijatie a realizáciu opatrení na predchádzanie vzniku škody na majetku objednávateľa a majetku tretích osôb, ktoré môžu uskutočňovaním diela dotknuté,

m) zhotovovať dielo spôsobom, ktorým bude v minimálnej miere obmedzovať prevádzku subjektov užívajúcich susediace nehnuteľnosti,

n) do 3 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní diela odstrániť stroje, zariadenia, materiály, ktoré pri svojej činnosti používal.

V pochybnostiach sa má za to, že predmetom diela sú okrem prác a dodávok podľa článku I., bod 1.  tejto zmluvy, aj všetky ostatné práce a výkony obsiahnuté v projektovej dokumentácii diela a súčasne aj tie práce a dodávky, ktoré súčasťou projektovej dokumentácie nie sú, ale s ohľadom na všetky súvislosti s účelom zhotovovaného diela a vykonávaným dielom vykonané byť majú a Zhotoviteľ ich mal alebo mohol na základe svojich odborných a technických znalostí a skúseností poznať alebo predpokladať, alebo ak sú potrebné pre dokončenie predmetu  plnenia v súlade s jeho účelom.

5. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenia nachádzajúce sa na  pracovisku i stavenisku až do času odovzdania diela.

6. Zhotoviteľ je povinný nakladať a likvidovať vzniknutý odpad v súlade s príslušnou legislatívou, najmä so zákonom o odpadoch a preukázať že tento bol zlikvidovaný/uskladnený osobou na to oprávnenou.

##### V. Vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka.

2. Pre záruku a akosť diela platia primerane ustanovenia §429 – 431 a §436 až 441 Obchodného zákonníka.

3. Záručná lehota na zhotovené dielo je 24 mesiacov, začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou.

5. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri jej náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.

6. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých lehotách.

8. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri jej náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.

9. Pokiaľ sa vyskytne vada na diele, objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.

10. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania vád diela sa zmluvné strany dohodnú písomne.

11. Ak Zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, alebo ak na podanie reklamácie nereaguje počas doby dlhšej ako 3 pracovné dni, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného zhotoviteľa. Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný Objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny, ktorú Objednávateľ uhradil inému Zhotoviteľovi, ktorý odstránil závady namiesto pôvodného Zhotoviteľa.

VI. Sankcie

  - Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo v lehote podľa článku II. tejto zmluvy.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania

- s ukončením a odovzdaním diela,

- s odstránením vady,

- so začatím vybavovania reklamácie, alebo vybavením reklamácie,

zaplatí zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa, resp. vystaviť faktúru v zmysle tohto článku, v spojení s článkom č. III. bod 7, tejto zmluvy.

  - Zaplatením zmluvných pokút sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorú môže zmluvná strana požadovať popri zmluvnej pokute.

  - V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatné faktúry podľa tejto zmluvy, Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky za omeškanie vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

  - Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ nárok sankcionovať Zhotoviteľa zmluvnou pokutou:

- za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov - 50 eur za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok

- za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky – 300 eur za každého zamestnanca

- za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby – 300 eur               za každého zamestnanca

- za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok – 300 eur

- za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku, vrátane vykonávania telesných potrieb na verejných priestranstvách – 100 eur za každý prípad

- za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení – 150 eur za každý prípad

- za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov – 50 eur za každého zamestnanca

- za nedodržanie pracovných a technologických postupov – 50 eur za každého zamestnanca

- v prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska Zhotoviteľom má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške - 150 eur za každý aj začatý deň omeškania.

Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 dní odo dňa ich doručenia. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.

VII. Zánik platnosti zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvorila, po odovzdaní diela objednávateľovi na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu  v plnom rozsahu – v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

b) dohodou – k dohodnutému dňu alebo udalosti,

c) výpoveďou – s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, ktorú je objednávateľ oprávnený podať pri podstatnom alebo opakovanom nepodstatnom porušení povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy ;

d) odstúpením od zmluvy – pri podstatnom porušení zmluvy.

2. Podstatným porušením zmluvy zo strany Zhotoviteľa je nedodržanie ustanovení čl. II., III., IV. a V. tejto zmluvy.

3. Podstatným porušením zmluvy zo strany Objednávateľa je nedodržanie ustanovení čl. III tejto zmluvy.

VIII. Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy č. 1 a 2 tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy budú riešiť v prvom rade cestou zmieru.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  zákona               č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.

5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany súhlasia, aby bola táto zmluva zverejnená v jej plnom rozsahu na webovej stránke Objednávateľa.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie nadobudne Objednávateľ a jedno vyhotovenie nadobudne Zhotoviteľ.

Prílohy:

Príloha č. 1-  Cenová kalkulácia

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia (Technická správa.pdf, 01-Situácia.pdf, 02-Charakteristické rezy.pdf, 03-Pozdĺžny profil.pdf, 04_Detail odvodňov žľabu.pdf, 05_SituáciaTDZ.pdf, SITUÁCIA VÝŠKY + sklony.pdf, SITUÁCIA VÝŠKY +frezovanie.pdf, SITUÁCIA VÝŠKY bez frez.pdf)

V Prievidzi dňa …..................			        V …......................... dňa..............

_________________________                                          ___________________________

Za objednávateľa:                                                                Za zhotoviteľa:

JUDr. Ján Martiček